شماره:

تاریخ:

پیوست:

بسمه تعالی

به: امور .................. شهرستان بندرعباس بازگشت به درخواست شماره ................................ براساس مشخصات اعلامی در برگ درخواست و برابر نقشه پیوست بموجب این مجوز که در 8 برگ تنظیم و یک برگ ممهور به مهر شهرداری صادر وتسلیم می شود آن شرکت اجازه دارد عملیات خود را با رعایت کامل جدول و شرایط ذیل انجام دهد.

الف : جدول مشخصات حفاری

| محل حفاری و نام معبر | طول حفاری واحدm | عرض حفاری واحدcm | عمق حفاری واحدcm | فاصله ازرفوژ وسط واحدm | مدت زمان حفاری |  |  | مدت زمان مرمت نوار حفاری |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | از | تا | روز | از | تا | روز |

ب: شرایط حفاری

- دستگاه حفار می بایست کلیه دستورالعمل ها و مجوزهای لازم از شرکتهای خدماتی (آب، برق، مخابرات و ...) اخذ و همچنین برنامه زمانبندی اجرای کار را به شهرداری ارائه نماید.

- به منظور کنترل و پیشرفت حفاری های به عمل آمده طبق بند 3 مصوبات صورتجلسه استانداری، نماینده شرکت حفار می بایست قبل از هر گونه عملیات به نماینده شهرداری (که توسط شهرداری معرفی می گردد) مراجعه و مراتب را صورتجلسه نمایند.

- تاریخ و ساعت دقیق عملیات را به اطلاع راهنمایی و رانندگی رسانده و عملیات در ساعت هماهنگ شده و با نصب علائم ایمنی و حفاظتی زیر نظر مامورین راهنمایی و رانندگی انجام شود. بدیهی است تمامی خسارت ناشی از حوادث احتمالی واقع شده در محل کارگاه از زمان تحویل زمین با سازمان حفار تا تکمیل عملیات و تحویل شهرداری به عهده سازمان حفار خواهد بود.

- - برش آسفالت به وسیله  دستگاه کاتر □     کمپرسور □     بیل مکانیکی □     دستی □     صورت می پذیرد.

- - پر کردن ترانشه طبق مشخصات تعیین شده (پیوست دستورالعمل کمیسیون عالی هماهنگی) در زمان معین و با حضور ناظر شهرداری که در کمیسیون هماهنگی تعیین و معرفی می گردد صورت می پذیرد و تذکرات وی می بایستی مورد توجه قرار گیرد و تاییدیه آن را به صورت مکتوب از ناظر شهرداری دریافت نمایند. (صورتجلسه)

- - شرکت حفار می بایست قبل از شروع عملیات حفاری جهت تخلیه خاک و نخاله های نوار حفاری و جلوگیری از هرگونه صدمه احتمالی تاسیساتی، از سازمان بازیافت و خدمات موتوری، مخابرات و اداره برق استعلام نماید و خاک مازاد حفاری می بایستی به مناطقی که شهرداری تعیین می کند حمل و تخلیه گردد و محل عملیات از خاک و نخاله  های پخش شده در سطح پاکسازی و محل شستشو شود و به صورت روزانه اقدام اقدام به جمع آوری خاک و نخاله مازاد نموده که در غیر اینصورت شهرداری راساً اقدام به جمع آوری خاک و نخاله های مازاد نموده و هزینه آن را به اضافه 15% از آن شرکت اخذ خواهد نمود.

- شرکت فوق موظف است قبل از انجام عملیات آبگیری و زیرسازی هماهنگی لازم با ناظر شهرداری به عمل آمده و صورتجلسه آن را به صورت مکتوب تنظیم نماید.

- اصل یا تصویر تایید شده مجوز حفاری می بایستی همیشه در محل عملیات موجود بوده و به محض درخواست مامورین شهرداری ارائه گردد و نبودن مجوز در محل عملیات میتواند باعث جلوگیری  از ادامه حفاری گردد. (بدیهی است خسارت ناشی از توقف عملیات متوجه سازمان حفار می باشد. )

- مرمت مجدد کل پیاده رو پر کردن چاله ها و خسارات وارده به کانال سنگ جداول و فضای سبز بعهده سازمان حفار می باشد.

- عدم اقدام به هریک از موارد مندرج در این مجوز باعث توقف عملیات و خودداری شهرداری از صدور مجوز در سایر نقاط شهر می گردد.

- بمنظور شناسایی سازمانهای حفار و کنترل و نظارت دقیق بر عملیات حفاری شرکت حفار موظف به نصب تابلو شناسایی پروژه که در آن نام کارفرما، پیمانکار، عنوان پروژه، مدت انجام پروژه و شروع عملیات حفاری قید شده باشد در محل انجام حفاری می باشد.

- جریمه تاخیر و مرمت حفاری طبق تبصره 2 ماده 10 مصوب هیات محترم وزیران 4/11/66 محاسبه و برای هر روز تاخیر از آن شرکت اخذ خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت بروز هر گونه اتفاق پیش بینی نشده و ایجاد تاخیر در کار شرکت حفار می بایست ضمن اعلام کتبی موضوع به شهردار تاییدیه ایام تاخیر را از دستگاه متولی اخذ و به شهرداری تحویل نماید در غیر اینصورت تاخیرات به صورت غیر مجاز لحاظ می گردد.

- شرکت حفاری می بایست نسبت به مشخص کردن مسیرهای انحرافی قبل از شروع اقدام نماید و علایم هشدار دهنده خطر، چراغ گردان، نصب علایم شبرنگ و دید در شب و سایر وسایل ایمنی که باعث جلوگیری از بروز حادثه می گردد را در محل نصب نماید و در صورت عدم توجه و بروز هر گونه حادثه در محل مورد حفاری مسئولیت آن توجه شرکت حفاری می باشد و هیچگونه ادعایی متوجه شهرداری نمی باشد.

- ارائه نقشه از پیلت مسیر (اجرا طبق نقشه که تایید طرفین باشد.)

- دستگاه حفار قبل از حفاری محل دپو نخاله ها را مشخص و به شهرداری اعلام نماید.

- محل حفاری و متراژ حفاری توسط نماینده شهرداری ناحیه بازدید شده و گزارش به منطقه اعلام گردد.

- مرمت نوار حفاری و تنظیف در حین اجرای حفاری باید صورت پذیرد.

- در صورتیکه تاسیسات اجرائی در آینده در طرح توسعه معابر یا هر گونه فعالیت عمرانی شهرداری قرار گیرد دستگاه حفار موظف به جابه جایی آنها بدون اخذ هر گونه هزینه می باشد.

ج: ملاحظات

قابل ذکر است پس از اتمام مهلت حفاری بایستی مراتب کتبا" به این شهرداری اعلام و صورتجلسه و تحویل تنظیم و مبادله گردد در غیراینصورت جرائم مربوطه برابر ضوابط و مقررات جاری محاسبه و اعلام می گردد و شهرداری بندرعباس درخصوص جمع آوری و جابجایی تاسیسات آن دسته از مجوزهایی که به درخواست شرکت ........................................................... صادر و دارای اصلاحیه طرح تفضیلی می باشد هیچگونه هزینه ای متقبل نخواهد شد و شهرداری بندرعباس صدور مجوز بعدی را منوط به اتمام و تحویل موقت و یا قطعی این مجوز می داند که در غیر اینصورت از صدور سایر مجوزها معذور خواهد بود.

ضمنا مبلغ .............................................. ریال بابت هزینه حفاری در حساب فی مابین قرار داده شد و مرمت نوار حفاری به عهده شرکت حفار می باشد.

مدیر شهرداری منطقه ...                 معاون امور زیربنایی               دبیر کمیسیون هماهنگی                  نماینده شرکت حفار

رونوشت :

- معاونت محترم خدمات شهری جهت اطلاع

- دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانضمام کلیه سوابق جهت اطلاع

- شهرداری محترم منطقه .................... جهت اطلاع و کنترل لازم بانضمام کروکی پیوست

- اداره درآمدهای عمومی جهت اطلاع

- شهرداری محترم ناحیه ................... منطقه ...................... جهت اطلاع و کنترل لازم بانضمام کروکی پیوست

- ستاد محترم رسیدگی به تخلفات شهری جهت اطلاع و کنترل لازم بانضمام کروکی پیوست

- سازمان بازیافت و پسماند جهت اطلاع

- ناظر شهرداری برابر بند 3 مجوز جهت اطلاع و کنترل لازم بانضمام کروکی پیوست

- اقدام کننده: